|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han podido cumplir completamente todas las actividades en los tiempos inicialmente establecidos en la carta Gantt. Uno de los principales factores que ha dificultado el cumplimiento del cronograma ha sido la compatibilización del desarrollo del Proyecto APT con las actividades relacionadas con la práctica profesional y otras responsabilidades académicas. Sin embargo, esto no ha significado detener el desarrollo del proyecto. He continuado avanzando de manera paralela en diferentes módulos, priorizando aquellos que pueden desarrollarse independientemente y aquellos que sirven como base para otros componentes del sistema. Además, algunos módulos presentan dependencias entre sí. Por ejemplo, el desarrollo de viviendas y usuarios es necesario para después implementar correctamente funcionalidades como paquetería, actividades y gastos asociados a una vivienda. Por este motivo, he aprovechado el tiempo disponible para avanzar en estas partes y reducir el impacto del desfase respecto al cronograma inicial.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, he reorganizado las actividades del proyecto considerando las dependencias existentes entre los distintos módulos. En lugar de esperar a completar un módulo completamente antes de comenzar otro, he priorizado actividades que permiten avanzar en paralelo y que sirven como base para funcionalidades posteriores. También he dividido algunas actividades de mayor tamaño en tareas más pequeñas, permitiendo avanzar progresivamente y obtener resultados funcionales en períodos más cortos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evalúo mi trabajo de manera positiva, principalmente porque, a pesar de no haber cumplido completamente las fechas establecidas inicialmente, he logrado mantener un avance constante del proyecto y continuar desarrollando diferentes componentes. Destaco principalmente la capacidad de adaptar el desarrollo frente a las dificultades de tiempo y de identificar las dependencias existentes entre los módulos. Esto me ha permitido no detener completamente el proyecto y aprovechar los períodos disponibles para avanzar en diferentes funcionalidades.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes que tengo es determinar si el alcance actual del proyecto es adecuado para el tiempo restante y cuáles de las funcionalidades deberían tener mayor prioridad para asegurar que el MVP cumpla correctamente con sus objetivos. También me interesa recibir retroalimentación respecto de la priorización de los módulos y de la incorporación de las funcionalidades de inteligencia artificial, especialmente el agente encargado de estructurar la bitácora y el agente de comunicación con los residentes mediante WhatsApp.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no consideramos necesario realizar una redistribución importante de las actividades, ya que las responsabilidades definidas inicialmente continúan siendo pertinentes para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, debido al avance y a las dependencias existentes entre algunos módulos, consideramos necesario mantener una coordinación constante entre los integrantes para evitar bloqueos y apoyar aquellas actividades que presenten mayores dificultades o retrasos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo realizado en grupo, ya que hemos podido complementar nuestros conocimientos y avanzar en las diferentes etapas del proyecto. Uno de los principales aspectos positivos ha sido la posibilidad de discutir las decisiones relacionadas con el diseño y las funcionalidades del sistema, permitiendo obtener diferentes puntos de vista antes de implementarlas.